Форма 1.10. Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | «Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2019 год |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 года |
| Цели инвестиционной программы | По своим целям и задачам инвестиционная программа в перспективе направлена на обеспечение интересов АО «МЭС». Основными целями и задачами инвестиционной программы АО «МЭС» является:  - строительство новой котельной работающей на более дешевом топливе;  - снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии;  - оптимизация загрузки источника теплоснабжения;  - внедрение системы, позволяющей обеспечивать постоянный контроль за рабочими параметрами оборудования с передачей информации в диспетчерскую службу |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | Начало реализации – 2019 г.  Окончание реализации – 2019 г. |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. ( с НДС) | Источник финансирования |
| Строительство новой твердотопливной блочно-модульной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск, работающей на каменном угле, взамен существующей котельной, работающей на флотском мазуте Ф-5 (перевод системы теплоснабжения на использование более дешевого топлива) | 64 725,2 | Прибыль направленная на инвестиции |

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| Строительство новой твердотопливной блочно-модульной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск, работающей на каменном угле, взамен существующей котельной, работающей на флотском мазуте Ф-5 (перевод системы теплоснабжения на использование более дешевого топлива) | Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии, т.у.т./Гкал  Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, кВт\*ч/Гкал | 0,19287  27 | Оценка после реализации мероприятий  Оценка после реализации мероприятий |
| Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, %  Снижение потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, % | 0  5,03 | Оценка после реализации мероприятий  Оценка после реализации мероприятий |

Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
|  |  |  |  |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |