ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Реконструкция ТП-13 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.»

Номер инвестиционного проекта: L_ПрН_ТП13_111232.30

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год

2. Цель реализации проекта: реализация мероприятий по реконструкции ТП-13 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-13, в том числе социально-значимых (прокуратура, МКД с электроплитами), исключает возможные перерывы в электроснабжении.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  | Факт 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС | 0,438 | 0,380 |  | 0,283 | на 01.01.2022г. |
| НДС | 18 % - 0,079 | 20% - 0,076 | на 01.01.2021г. | 20% - 0,051 |  |
| Всего с НДС | 0,517 | 0,456 |  | 0,334 |  |

Расчет стоимости проекта:

1. Сметная стоимость в базисных ценах составлена в ценах 1 квартала 2017 года;

2. Переход в уровень цен 2021 года произведен коэффициентом-дефлятором по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года.

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139) :

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/ДОЗИ и от 05.10.2018 № Д14н-1974) – «инвестиции в основной  капитал».

Материалы, полученные от разборки конструкций (масляные выключатели и прочие) не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88   на  2021 год:

Инвестиционный  проект принят на  2021 год   в  соответствии  с  Приказом  Минэнерго и ЖКХ  МО  от 20.07.2020 № 139.

Ведущий экономист                                                                                                      Ульянкова В.В.