ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ

(АСБ 3х240 длина 1560 м)»

Номер инвестиционного проекта: М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03

- Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год – выполнение проектных работ; 2022 год   строительно-монтажные работы.

2. Цель реализации проекта: реализация мероприятий по прокладке кабельных линий 10кВ  от ПС-52 (питающий центр МРСК) до РП-1 обеспечивает надежное и качественное электроснабжение  всех потребителей электрической энергии п. Никель, т.к. КЛ-10 кВ от ПС-52 до РП-1 является одним из головных питающих кабельных линий, а также позволяет обеспечить энергетическую безопасность жилищно-коммунального комплекса п. Никель.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Утверждено приказом Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  |  |  | Факт 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Итого без НДС | 8,645 | 0,388 | 8,257 | на 01.01.2021г. | 0,349 | на 01.01.2022г. |
| НДС | 1,729 | 0,078 | 1,651 |  | - |  |
| Всего с НДС | 10,374 | 0,466 | 9,908 |  | 0,349 |  |

Расчет стоимости проекта:

1. Сметная стоимость в базисных ценах составлена «затратным методом» в ценах 1 квартала 2017 года;

2. Переход в уровень цен 2022 года произведен коэффициентом-дефлятором по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года.

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139) :

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/ДОЗИ и от 05.10.2018 № Д14н-1974) – «инвестиции в основной  капитал».

Утверждено  приказом Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 №  88:

Произведена корректировка стоимости  по  прогнозным  индексам-дефляторам в соответствии с  Приказом  Министерства  экономического развития  РФ от 20.09.2020 г. № 32028-ПК/ДОЗи.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.